Предприятие создано для обеспечения надежного и бесперебойного тепло- и водоснабжения жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения города Сургута.

Для осуществления своей деятельности предприятие имеет следующие лицензии и разрешения:

- Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0547.02-2010-8602017038-С-071 без ограничения срока действия

- Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных объектов № ВП 57-000887(КС) действует до 01.10.2014.г

- Лицензия на право пользования недрами ( добыча пресных подземных вод для хозяйственно питьевого и производственного водоснабжения № ХМН – 01650-ВЭ, срок действия до 05.05.2019г.;

- Лицензия на проведение лабораторного анализа питьевой воды, воды сетей тепловодоснабжения № РОСС RU. 0001.514914 , срок действия 17.12.2017 г.;

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU/0001/514914

- Лицензия на деятельность химико-бактериологической лаборатории, связанной с безопасностью работ с микроорганизмами III-IV группы патогенности без ограничения срока действия;

Взаимоотношения предприятия  с организациями различных форм собственности и физическими лицами  строятся на договорной основе в соответствии с действующим законодательством.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность предприятия, можно указать:

- изменения действующего законодательства и принятие новых нормативно-правовых актов в области теплоснабжения и водоснабжения;

- неплатежи потребителей;

- высокая изношенность внутриквартальных распределительных сетей и теплофикационного оборудования.

- увеличение количества приборов учета тепловой энергии и горячей воды, что приводит к снижению полезного отпуска потребителям;

- наличие «нераспределенных» объемов тепловой энергии (сверхнормативных тепловых потерь);

- ограничения в части роста тарифов на тепловую энергию (предельные индексы роста).

Для стабильного положения в отрасли необходимо предпринять следующие меры:

- переход  на расчеты с использованием двухставочного тарифа;

- повышение эффективности работы с неплательщиками (взыскание задолженности, отключение/ограничение неплательщиков, адресная работа с проблемными потребителями);

Основные факторы риска:

-снижение выручки и как следствие нестабильное финансовое состояние;

- увеличение величины нормативных тепловых потерь;

- пересмотр величины нормативов коммунальных услуг.

- постоянное изменение законодательства, несовершенство правовой системы, противоречивость отдельных положений нормативных правовых актов.

Организационно-управленческая структура предприятия включает :

РТС (район тепловодоснабжения)  №1:

- 14  котельных  – (№ 1,2,3,5,6,7,9,13,14, 19,21,22, 37 мкр., ПКТС)

общей производительностью  - 705,030  Гкал/час

- котельная № 4 – в режиме ЦТП

- 6  арт. Скважин общей  производительностью 	   - 81 м3/час,

обеспечивающих водой технологический цикл котельных в объеме   - 46 778 м3/год

Район тепловых сетей № 2, 3:

101 ЦТП,  2 КРП, 8 подмешивающих станций, 1 повысительная станция с подключенной мощностью ЦТП     - 1158,5218  Гкал/час в том числе  котельная №4 работающая в режиме ЦТП

Вспомогательные структурные подразделения: КИПиА, Электроцех, Химбаклаборатория, РМЦ, РСГ

Объекты непроизводственного назначения :

Банно-прачечный комплекс ;

Комплекс общественного питания;

Здравпункт;

Спортзал.

Предприятие наделено на праве хозяйственного ведения производственными объектами, инженерными сетями и оборудованием, балансовой стоимостью  – 7млн 018 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013  года протяженность сетей в 1- трубном исполнении:

Магистральных сетей теплоснабжения -    141,4 км.

Внутриквартальных сетей теплоснабжения – 424,2 км

Сетей горячего водоснабжения- 257,6 км.

Сетей ХВС-178,6 км.

Заменено в 2013 году в 1-трубном исполнении:

Магистральных сетей теплоснабжения -     6,74 км

Внутриквартальных сетей теплоснабжения – 12,542 км

Сетей горячего водоснабжения-7,616 км

Сетей ХВС-5,25 км

Используется ветхих сетей теплоснабжения  в 1-трубном исполнении   -210 км., в том числе ГВС-74 км

Всего работающих на предприятии -                  970 чел.

За   2013 год    принято                                                             -   128 чел

Из них руководителей, специалистов, служащих                    -   22 чел

За   2013 год  уволено                                                               -   134 чел

Из них руководителей, специалистов, служащих                    -   22 чел

Основной причиной увольнения является собственное желание работников.

Производство и реализация тепловой энергии за 2013 год

За отчетный период:

-выработано собственными котельными  730 тыс. Гкал при плане 844 тыс. Гкал, что составляет 86,5%;

-покупная тепловая энергия   2035  тыс. Гкал при плане 2112 тыс.Гкал., что составляет 96,4 %;

-потери тепловой энергии  - 81 тыс. Гкал.( 3,03 % в общей структуре), при плане 147 тыс.Гкал.( 5,26 % в общей структуре).

Полезный отпуск  тепловой энергии  2 665 тыс. Гкал,   в том числе :

- своим подразделениям  9  тыс. Гкал, при плане 9 тыс.Гкал.;

- на производство горячей воды - 481 тыс. Гкал, при плане 473тыс. Гкал.;

- реализовано  потребителям – 2 175  тыс. Гкал; - при плане  2 306 тыс. Гкал.

Недовыполнение плана  реализации тепловой энергии по отношению составило 4%.

Увеличение:  0,7%  в  связи  с понижением t-ры наружного воздуха на 0,2оС (план -6,9 oС,  факт -7,1 оС) и  увеличением дней отопительного периода (по плану 253, а по факту 2013г. – 257 дней),

Снижение :  -4% - за счет установки приборов учета потребителями,

-  0,8 %  за счет позднего запуска и раннего отключения пром. потребителей, а так же сносом ветхого жилья.

Реализация тепловой энергии за  2013 год по приборам  составила  1 690 023 Гкал, или   77,7% от общего объема. Увеличение по сравнению с 2012 годом на 7,4%.

Производство и реализация ГВС

Реализовано горячей воды  6 790,2  тыс. м3 - при плане  9 429,6 тыс.м3., что составило 72%.  Снижение объемов  горячей   воды на    28 % связано с тем , что при формировании тарифов,  регулирующими органами искусственно завышены объемы реализации, а также за счет  установки потребителями приборов учета.

По ГВС реализация по приборам учета за  2013 год составила  4 013 271 м3, или 59,1 % от общего объема. Увеличение по сравнению с 2012 годом на 11,4 %.

Производство и реализация ХВС от собственных скважин

Поднято воды от собственных скважин  46,78 т.м3, при плане 65,05 т.м3. Снижение объема составило 28,08 %, т.к скважины водозабора № 3  котельной №7  отключены в 2011году.  в связи с вводом в эксплуатацию нового водовода ХВС СГМУП «Горводоканала». Данные изменения структуры полезного отпуска при утверждении тарифа регулирующим органом не учтены.

Получено от сторонних поставщиков 17 831,65 т.м3 при плане 21 439,04 т.м3. Полезный отпуск по транспортированию холодной воды с учетом объема воды поднятой собственными скважинами -      17 877,1 т.м3, в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды подразделений 272,6   т.м3., при плане 384,3 т.м3.

- на производство горячей воды – 6 790,2тыс. м3., при плане 9 429,6 т.м3.

- реализовано потребителям – 10 814,3  тыс. м3; - при плане  11 478,5 тыс. м3. Снижение объемов  по отношению к плановым показателям составило 5,8%, в связи с отключением скважин и установкой потребителями приборов учета.

Основные средства

Балансовая стоимость ОС по отношении к началу 2013 года увеличилась на 6,54  % ( на начало 2013 г. 6млн  587 тыс руб . на конец 7млн  018 тыс руб.)

Наибольший удельный вес (61 %) в структуре основных средств составляют передаточные устройства теплоснабжения со степенью износа 50,61 %. По сравнению с 2012 годом степень износа увеличилась на 7,1%.

За 2013 год произведена регистрация права

| Период | общее количество объектов недвижимости |
| --- | --- |
|  | находящихся в эксплуатации | находящихся на балансе предприятия | зарегистрировано | безхозяйных |
|  |  |  | в муниципальную собственность | хоз. ведении предприятия |  |
| на 01.01.2013 | 2330 | 2280 | 2280 | 2279 | 50 |
| на 01.01.2014 | 2395 | 2322 | 2322 | 2322 | 73 |
| отклонение | 65 | 42 | 42 | 43 | 23 |

За 2013 год произведена регистрация права: муниципальной собственности -42 объекта недвижимости.

Изменение  количества договоров на услуги теплоснабжения, заключенных с абонентами по категориям потребителей в течение отчетного периода

| Группы потребителей | Абоненты на начало отчетного периода | Подключение абонентов за отчетный период | Абоненты на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители | 103 | +7 | 110 |
| Прочие потребители –всего | 883 | -3 | 880 |
| В том числе |  |  |  |
| Управляющие компании | 56 | -3 | 53 |
| Частный жилой сектор | 228 | -4 | 224 |
| Пром. предприятия и организациям | 599 | +4 | 603 |
| Итого | 986 | +4 | 990 |

- по бюджетным потребителям произошел рост количества договоров, увеличение произошло в связи с исключением из  договора с МКУ «ДЭАЗиИС» (КПЗ) объектов  Учреждений здравоохранения и заключением с ними  отдельных договоров, также был заключен отдельный договор с Муниципальным автономным учреждением "Театр актера и куклы "Петрушка";

- по Управляющим компаниям прекратили действие договоры с ООО УК «Вордгрин», ООО «Управа», ООО УК «РЭУ-9»;

-объекты теплоснабжения по частному жилому сектору прекратили действие, в связи со сносом объектов и переключением объекта на собственный котел;

- по пром. предприятиям и организациям увеличение количества объектов, подключенных к сетям тепловодоснабжения произошло за счет подключения вновь введенных объектов, увеличение количества договоров произошло в связи с заключением договоров с Местной религиозной организацией "Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика" в г. Сургуте, Дмитрищак Ольгой Петровной, ООО "СоюзПромСтрой", ООО "СеверСтрой".

Финансовая деятельность

Выполнение плана доходов, расходов и прибыли  за  2013 год

| Наименование | Факт за 2012 год | 2013 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт | отклонение | % выполнения |
| Выручка от реализации - всего | 3 059 667 | 3 707 285 | 3 295 596 | -411 689 | 88,9 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 1) По производственной деятельности | 3 038 574 | 3 668 903 | 3 273 216 | -395 687 | 89,2 |
| - теплоснабжению | 2 159 803 | 2 561 086 | 2 404 712 | -156 374 | 93,9 |
| - холодному водоснабжению | 48 508 | 53 354 | 50 140 | - 3 214 | 94,0 |
| - горячему водоснабжению | 725 135 | 1 054 463 | 757 136 | -297 327 | 71,8 |
| -подключение к системам теплоснабжения | 15 745 | 0 | 14 512 | 14 512 | 0 |
| - прочей производственной деятельности | 89 383 | 0 | 46 716 | 46 716 | 0 |
| 2) По непроизводственной деятельности | 21 093 | 31 271 | 22 379 | -8 892 | 71,6 |
| -БПК | 19 139 | 31 264 | 20 473 | -10 791 | 65,5 |
| -КОП | 1 954 | 7 118 | 1 907 | -5 211 | 26,8 |
| Себестоимость - всего | 3 000 006 | 3 616 319 | 3 174 342 | -441 977 | 87,8 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 1) По производственной деятельности | 2 963 380 | 3 577 937 | 3 130 004 | -447 933 | 87,5 |
| - по теплоснабжению | 2 116 673 | 2 475 524 | 2 206 278 | -269 246 | 89,1 |
| - По НЗП | -33 197 | 0 | 43 560 | 43 560 |  |
| - итого теплоснабжение (по форме 2) | 2 083 476 | 2 475 524 | 2249 838 | - 225 686 | 90,9 |
| - холодному водоснабжению | 92 049 | 47 950 | 85 726 | 37 776 | 178,8 |
| - горячему водоснабжению | 707 174 | 1 054 463 | 757 199 | -297 264 | 71,8 |
| - прочей производственной деятельности | 80 681 | 0 | 37 241 | 37 2410 | 0 |
| 2) По непроизводственной деятельности | 36 626 | 38 382 | 44 338 | 5 956 | 115,5 |
| -БПК | 29 037 | 31 264 | 34 130 | 2 866 | 109,2 |
| -КОП | 7 589 | 7 118 | 10 208 | 3 090 | 143,3 |
| Прибыль от реализации - всего | 59 661 | 90 966 | 121 254 | -30 288 | 133,3 |
| В том числе |  |  |  |  |  |
| 1) По производственной деятельности | 75 194 | 90 966 | 143 212 | 52 246 | 157,4 |
| - теплоснабжению | 76 327 | 85 562 | 154 874 | 69 312 | 181,0 |
| - холодному водоснабжению | - 43 541 | 5 404 | -35586 | -40990 | -658,5 |
| - горячему водоснабжению | 17 961 | 0 | -63 | -63 | 0 |
| -подключение к системам теплоснабжения | 15 745 | 0 | 14 512 | 14 512 | 0 |
| - прочей производственной деятельности | 8 702 | 0 | 9 475 | 9 475 | 0 |
| 2) По непроизводственной деятельности | -15 533 | 0 | -21 958 | -21 958 | 0 |
| -БПК | -9 898 | 0 | -13 657 | -13 657 | 0 |
| -КОП | -5 635 | 0 | -8 301 | -8 301 | 0 |

По итогам работы предприятия за 2013 год:

Невыполнение плана по доходам:

- теплоснабжение  -   на 6,1%,  в связи со  снижением объема   реализованной тепловой               энергии.

- холодного водоснабжение – на 6,0 %,  в связи с тем, что тарифы на услуги водоснабжения экономически необоснованны., т.к регулирующими органами искусственно занижены           плановые затраты исключены экономически обоснованные расходы на проведение                 капитального ремонта сетей ХВС, транспортных расходов и расходов на услуги               вспомогательного производства, также в связи уменьшением объема  реализации  холодной  воды.

- ГВС - на 28,2 в связи с уменьшением объема  реализации горячей  воды.

- подключение к системе теплоснабжения выручка составила – 14 512 тыс.руб.;

- БПК - план по доходам выполнен на   65,5 % , т.к утвержденный тариф 308,47  рубля на 1 помывку  не пересматривался в течении 3-х лет, фактический тариф за  2013  год сложился в размере 485,67 руб.;

- КОП – на 26,8  %  в связи  с низкой посещаемостью.

В целом по предприятию снижение фактических расходов по отношению к плановым составило 12,2  %.

Смета затрат в целом по предприятию за 2013год

по статьям и элементам затрат

Таблица №  16

| № | Наименование | Факт 2012 тыс. руб | План 2013 тыс. руб | Факт 2013 тыс. руб | уд. вес | отклонение к плану | отклонение к факту 2012г (2013г.-2012г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | % | тыс.руб | % | тыс.руб |
| 1. | Материальные затраты | 1 538 261 | 2 005 991 | 1 635 522 | 52,2 | -18,5 | -370 469 | 6,3 | 97 261 |
| 1.1. | Топливо на тех. нужды | 271 523 | 301 791 | 286 248 | 9,1 | -5,2 | -15 543 | 5,4 | 14 725 |
| 1.2. | Электроэнергия | 90 511 | 110 534 | 98 777 | 3,2 | -10,6 | -11 757 | 9,1 | 8 266 |
| 1.3. | Вода на технологические цели | 221 779 | 337 911 | 236 987 | 7,6 | -29,9 | -100 924 | 6,9 | 15 208 |
| в т.ч | -на производство горячей воды | 204 299 | 309 063 | 219 507 | 7,0 | -29,0 | -89 556 | 7,4 | 15 208 |
|  | -на тех.нужды по производству и передаче теплоэнергии | 16 119 | 27 771 | 16 037 | 0,5 | -42,3 | -11 734 | -0,5 | -82 |
|  | -на тех.нужды БПК и КОП | 1 283 | 1 077 | 1 348 | 0,0 | 29,7 | 271 | 5,1 | 65 |
|  | -аренда | 78 | 0 | 95 | 0,0 | 0 | 95 | 21,8 | 17 |
| 1.4. | Стоки на тех. цели | 2 499 | 4 521 | 2 715 | 0,1 | -39,9 | -1 806 | 8,6 | 216 |
| 1.5. | Покупная тепловая энергия | 916 414 | 1 087 796 | 1 048 334 | 33,5 | -3,6 | -39 462 | 14,4 | 131 920 |
| 1.6. | Прочая покупная продукция | 71 110 | 0 | 869 | 0,0 | 0 | 869 | -98,8 | -70 241 |
| 1.7. | Сырье и материалы | 1 584 | 3 061 | 1 100 | 0,0 | -64,1 | -1 961 | -30,6 | -484 |
| 1.8. | Тепловая энергия на технологические нужды | 504 990 | 747 309 | 539 926 | 17,2 | -27,8 | -207 383 | 6,9 | 34 936 |
|  | -на производство горячей воды | 502 874 | 745 399 | 537 592 | 17,2 | -27,9 | -207 807 | 6,9 | 34 718 |
|  | -на тех.нужды БПК | 2 116 | 1 909 | 2 334 | 0,1 | 22,3 | 425 | 10,3 | 218 |
| 1.9 | Тепловая энергия (аренда) | 520 | 0 | 581 | 0,0 | 0 | 581 | 11,7 | 61 |
| 1.10 | Затраты на производство тепловой энергии для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот) | -513 126 | -540 292 | -547 925 | -17,5 | 1,4 | 7 633 | 6,8 | 34 799 |
| 1.11 | Затраты на производство воды для нужд своего предприятия (внутрихозяйственный оборот) | -29 543 | -46 640 | -32 090 | -1,0 | -31,2 | -14 550 | 8,6 | 2 547 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 502 122 | 588 372 | 531 824 | 17,0 | -9,6 | -56 548 | 5,9 | 29 702 |
|  | линейный персонал, АУП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охрана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС | 130 713 | 162 456 | 145 550 | 4,6 | -10,4 | -16 906 | 11,4 | 14 837 |
| 4 | Амортизация | 451 011 | 461 337 | 451 445 | 14,4 | -2,1 | -9 892 | 0,1 | 434 |
| 5 | Ремонтный фонд | 135 044 | 173 381 | 87 798 | 2,8 | -49,4 | -85 583 | -35,0 | -47 246 |
| 5.1 | -капитальный ремонт | 111 164 | 144 796 | 64 858 | 2,1 | -55,2 | -79 938 | -41,7 | -46 306 |
| 5.2 | -текущий ремонт собственными силами материалы на текущий ремонт | 12 055 | 16 302 | 9 958 | 0,3 | -38,9 | -6 344 | -17,4 | -2 097 |
| 5.3 | -текущий ремонт сторонними организациями | 11 825 | 12 283 | 12 982 | 0,4 | 5,7 | 699 | 9,8 | 1 157 |
| 6 | Установка приборов учета | 0 | 0 | 24 225 | 0,8 | 0 | 24 225 | 0 | 24 225 |
| 7 | Транспортные услуги | 124 362 | 102 126 | 118 283 | 3,8 | 15,8 | 16 157 | -4,9 | -6 079 |
| 9 | Оплата аренды автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Избыток средств | 0 | -2 363 | 0 | 0,0 | -100,0 | 2 363 | 0 | 0 |
| 9 | Плата за аренду имущества | 0 | 17 352 | 14 933 | 0,5 | -13,9 | -2 419 | 0 | 14 933 |
| 10 | Прочие | 118 493 | 107 667 | 121 203 | 3,9 | 12,6 | 13 536 | 2,3 | 2 710 |
|  | аккредитация хим. лаборатории | 97 | 0,0 | 203 | 0,0 | 0 | 203 | 109,3 | 106 |
|  | аудиторские, консультационные. информационные услуги | 1 323 | 1 102,0 | 1 327 | 0,0 | 20,4 | 225 | 0,3 | 4 |
|  | вахтовый проезд | 562 | 529,0 | 610 | 0,0 | 15,3 | 81 | 8,5 | 48 |
|  | водный налог | 10 | 13,0 | 10 | 0,0 | -23,1 | -3 | 0,0 | 0 |
|  | вода на ком. бытовые нужды подразделений | 47 | 50,0 | 62 | 0,0 | 24,0 | 12 | 31,9 | 15 |
|  | выезд из районов КС | 29 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0 | 14 | -51,7 | -15 |
|  | затраты по инвентарю канц. и типографские расходы | 2 595 | 3 465 | 3 071 | 0.1 | -11.4 | -394 | 18,34 | 476 |
|  | контроль за выбросами загрязняющих веществ | 1 241 | 1 431 | 864 | 0,0 | -39,6 | -567 | -30,4 | -377 |
|  | льготный проезд | 7 723 | 9 940 | 8 970 | 0,3 | -9,8 | -970 | 16,1 | 1 247 |
|  | добровольное мед.страхование | 8 596 | 7 457 | 8 000 | 0,3 | 7,3 | 543 | -6,9 | -596 |
|  | межевание | 197 | 135 | 112 | 0.0 | -17.0 | -23 | -43,1 | -85 |
|  | мероприятия ГО и ЧС, и пожарной безопасности | 0 | 635 | 199 | 0.0 | -68,66 | -436 | 0 | 199 |
|  | налог на охрану окружающей среды | 126 | 149 | 114 | 0.0 | -23.5 | -35 | -9,5 | -12 |
|  | налог на имущество | 3 909 | 0 | 11 611 | 0,4 | 0 | 11 611 | 197,0 | 7 702 |
|  | обслуживание ККМ | 101 | 119 | 123 | 0.0 | 3.4 | 4 | 21,8 | 22 |
|  | обслуживание кондиционеров | 0 | 0 | 237 | 0.0 | 0 | 237 | 0 | 237 |
|  | обслуживание оргтехники | 1 411 | 1 137 | 1 738 | 0.1 | 52.9 | 601 | 23,2 | 327 |
|  | охрана объектов | 33 467 | 33 248 | 27 448 | 0.9 | -17.4 | -5 800 | -18,0 | -6 019 |
|  | охрана труда | 6 751 | 5 858 | 6 606 | 0.2 | 12.8 | 748 | -2,1 | -145 |
|  | плата за аренду земли | 4 059 | 4 374 | 4 167 | 0.1 | -4.7 | -207 | 2,7 | 108 |
|  | подготовка кадров и повышение квалификации, командировочные расходы | 1 601 | 2 139 | 1 492 | 0.0 | -30.2 | -647 | -6,8 | -109 |
|  | пожарно-охранная сигнализация | 1 681 | 2 010 | 1 855 | 0.1 | -7.7 | -155 | 10,4 | 174 |
|  | программное обеспечение | 8 781 | 8 572 | 8 853 | 0.3 | 3.3 | 281 | -0,8 | 72 |
|  | регистр. сборы, услуги нотариуса, членские взносы | 81 | 0 | 34 | 0,0 | 0 | 34 | -58,0 | -47 |
|  | реклама, услуги СМИ | 2 496 | 143 | 884 | 0.0 | 518.2 | 741 | -64,6 | -1 612 |
|  | затраты на сертификацию, лицензии | 168 | 0 | 1 773 | 0,1 | 0 | 1 773 | 955,4 | 1 605 |
|  | страхование имущества | 745 | 5 698 | 132 | 0.0 | -97.7 | -5 566 | -82,3 | -613 |
|  | тепловая энергия на ком. бытовые нужды | 7 316 | 7 256 | 6 993 | 0.2 | -3.6 | -263 | -4,4 | -323 |
|  | тех. документация | 5 599 | 2 086 | 1 572 | 0,1 | -24,7 | -514 | -71,9 | -4 027 |
|  | литература, пер. печать , почтово-телеграф. расходы | 193 | 133 | 239 | 0.0 | 79.7 | 106 | 23,83 | 46 |
|  | услуги метеобюро | 22 | 22 | 27 | 0.0 | 22.7 | 5 | -18.5 | 5 |
|  | услуги по возмещению затрат по сбору платежей | 4 352 | 0 | 10 612 | 0.3 | 0 | 10 612 | -59.0 | 6 260 |
|  | услуги прачечной | 42 | 64 | 91 | 0.0 | 42.2 | 27 | 116,7 | 49 |
|  | услуги связи | 6 233 | 5 292 | 6 974 | 0.2 | 31.8 | 1 682 | 11,9 | 741 |
|  | услуги ЦГСЭН | 199 | 216 | 232 | 0.0 | 7.4 | 16 | 16,6 | 33 |
|  | утилизация и вывоз отходов | 4 186 | 4 394 | 3 954 | 0.1 | -10.0 | -440 | -5,5 | -232 |
|  | энергоаудит и энергосбережение | 2 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 554 |
|  | ИТОГО себестоимость продукции, работ, услуг: | 3 000 006 | 3 616 319 | 3 130 783 | 100,0 | -13,4 | -485 536 | 4,4 | 130 777 |
|  | НЗП по теплоснабжению 2012 г. |  |  | 52 914 |  |  |  |  |  |
|  | НЗП по теплоснабжению 2013 г. |  |  | -9 355 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НЗП: | 3 000 006 | 3 616 319 | 3 174 342 |  | -12,2 | -441 977 | 5,8 | 174 336 |
|  | в том числе по элементам затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материальные затраты | 1 538 261 | 2 005 991 | 1 635 522 | 52,2 | -18,5 | -370 469 | 6,3 | 97 261 |
|  | Затраты на оплату труда (включая страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС ) | 632 835 | 750 828 | 677 374 | 21,6 | -9,8 | -73 454 | 7,0 | 44 539 |
|  | Амортизация | 451 011 | 461 337 | 451 445 | 14,4 | -2,1 | -9 892 | 0,1 | 434 |
|  | Ремонтный фонд | 135 044 | 173 381 | 87 798 | 2,8 | -49,4 | -85 583 | -35,0 | -47 246 |
|  | Прочие | 242 855 | 224 782 | 278 644 | 9,0 | 24,0 | 53 862 | 14,7 | 35 789 |

Инвестиционная деятельность

Программа  производственного  развития    объектов     СГМУП «ГТС» в 2013 году  была запланирована в объеме без учета НДС:

- Капитальный   ремонт -  144 796 тыс.руб.;

-Амортизация – 239 861 тыс.руб.

-Собственные средства предприятия (узлы учета)- 90 651 тыс.руб.;

Фактически освоено денежных средств по программе  производственного  развития    объектов  СГМУП «ГТС» в 2013 году по статьям в объеме без учета НДС:

- Капитальный  ремонт -  106 641 тыс.руб.;

- Амортизация – 267 190 тыс.руб.;

-Собственные средства предприятия (узлы учета)- 88 544 тыс.руб.

- Бюджет города и округа - 65 360 тыс.руб.;

Информация об инвестициях по источникам финансирования

тыс.руб.

| Источники инвестиций | Факт за аналогичный период предыдущего года | 2013 |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Отклонения от плана |
| Собственные средства | 891 975 | 546894 | 522 813 | -24 081 |
| - капитальный ремонт | 111 468 | 144 796 | 106 641 | -38155 |
| - амортизационные отчисления, в т.ч | 733 168 | 311 447 | 327 628 | 16 181 |
| новое строительство | 5 003 |  | 5 319 |  |
| приобретение ОС | 4 699 |  | 3 364 |  |
| реконструкция ОС и тех.перевооружение | 206 191 |  | 261 871 |  |
| - восстановление средств по подключению | 415 164 | 0 | -14 512 |  |
| - возврат кредита | 71 000 | 71 586 | 71 586 |  |
| - оборотные средства (ОПУ по ФЗ № 261-фз) |  | 90 651 | 88 544 | -2 107 |
| - фонд развития производства | 31 594 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционная программа: | 15 745 | 0 | 14 512 | 145 12 |
| «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут на 2008-2010 годы» тариф на подключение | 15 745 | 0 | 14 512 |  |
| Бюджетное финансирование, в том числе: | 69 603 | 0 | 65 360 | 65 360 |
| - капитальный ремонт по № 117 от 12.11.13 о предоставлении субсидий | 67 671 | 0 | 8 964 |  |
| - капитальный ремонт по № 96 от 07.08.13 о предоставлении субсидий |  | 0 | 53 527 |  |
| - восстановление благоустройства |  |  | 2 869 |  |
| ИТОГО: | 961 578 | 546 894 | 602 685 | 55 791 |

- По статье «Капитальный ремонт» выполнено мероприятий на сумму 106641 тыс. руб. или 74% от запланированных;

- За счет амортизационных отчислений выполнено мероприятий на сумму  327 628   тыс. руб.

Управление дебиторской задолженностью

Динамика дебиторской задолженности  (покупатели и заказчики) за  2013 год.

Тыс. руб.

|  | Задолженность на 01.01.13 | Задолженность на 31.12.13 |
| --- | --- | --- |
|  | всего | % | свыше 3 мес. | % в общем объеме | всего | % | свыше 3 мес | % в общем объеме |
| Расчеты с частным сектором | 2 783 | 0,3 | 839 | 30 | 1 487 | 0,2 | 540 | 36 |
| Расчеты с управляющими компаниями | 840 546 | 87,1 | 125008 | 15 | 898 023 | 89,2 | 146 547 | 16 |
| Расчеты с промпредприятиями | 118 348 | 12,3 | 38 454 | 33 | 97 842 | 9,7 | 20 045 | 20 |
| Расчеты с бюджетными организациями | 3 704 | 0,4 | 0 | 0 | 9 163 | 0,9 | 598 | 7 |
| Итого по сч. 62 | 965 381 | 100 | 164 301 | 17 | 1 006 515 | 100 | 167 730 | 17 |

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.13г.  по                   сравнению с аналогичным периодом  2012г. выросла на  4 %, при росте выручки на 8%.

Прирост    дебиторской  задолженности произошел за счет увеличения текущей (до 2-х месяцев) задолженности .

Задолженность,  просроченная свыше 3-х месяцев, осталась на прежнем уровне -17%.

Основная часть дебиторской задолженности  898023  тысячи рублей или 89%  приходится на группу потребителей «Управляющие компании и ТСЖ» (население).                     	Удельный вес данной группы потребителей в  общей сумме дебиторской задолженности увеличился  на 2 %.

По сравнению с прошлым годом  задолженность УК и ТСЖ выросла на 57 477 тыс.руб, при этом просроченная задолженность так же увеличилась на 21 539 тыс.руб или на 1 %.

Долги  промышленных предприятий, индивидуальных предпринимателей по сравнению с  прошлым годом снизились на 17%. Просроченная задолженность по     данной группе потребителей также уменьшилась 13% .

Задолженность бюджетных учреждений выросла в 2,5 раза, появилась и просроченная задолженность.

В соответствии с учетной политикой, на предприятии  создается  резерв по           сомнительным долгам. По состоянию на  31.12.2013г. резерв составляет сумму 65 541 тыс руб

Работа с должниками на предприятии ведется постоянно, но длительность                          судебных процессов и отсутствие реальных механизмов по взысканию дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию затрудняют, значительно претензионную и    исковую работу.  	 За 2013 году  проведены следующие мероприятия по снижению дебиторской                     задолженности:

- в  арбитражный суд ХМАО направлено  76  иска по взысканию дебиторской        задолженности  на общую сумму,  подлежащая взысканию  201 152 тыс. рублей;

- предъявлено265 претензии на сумму 1 239 480 тыс.руб. о погашении дебиторской задолженности по договорам теплоснабжения.

Сумма взысканная по решению суда 172 936 тыс.руб.

Информация о судебных делах по состоянию на 31.12.13 прилагается.

Управление кредиторской задолженностью

Динамика кредиторской задолженности за   2013 год

тыс.руб.

|  | На 01.01.13 | На 01.01.14 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | % | Свыше 3мес | % | Всего | % | Свыше 3мес | % |
| Поставщики и подрядчики | 492 802 | 80 | 4 746 | 1 | 531 876 | 85 | 17 002 | 3 |
| Расчеты с персоналом | 24 196 | 4 | 0 | 0 | 25 263 | 4 | 0 | 0 |
| Расчеты с внебюджетными фондами | 13 156 | 2 | 0 | 0 | 11 090 | 2 | 0 | 0 |
| Расчеты по налогам и сборам | 41 357 | 7 | 0 | 0 | 44 276 | 7 | 0 | 0 |
| Прочие кредиторы | 41 520 | 7 | 305 | 0 | 15 241 | 2 | 2 360 | 15 |
| Итого | 613 031 | 100 | 5 051 | 1 | 627 746 | 100 | 19 362 | 3 |

По сравнению с прошлым годом кредиторская задолженность предприятия               выросла на 14 715 тыс.руб. или на 2 %, просроченная задолженность свыше 3   месяцев увеличилась почти в 4 раза. Наибольший удельный вес - 85 %,  приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам. По сравнению с прошлым годом  кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам  увеличилась на   39 074 тысячи рублей.

Анализ оборачиваемости

кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам

| №п/п | Показатель | Ед.изм. | за 2012год | За 2013 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборачиваемость кредиторской задолженности к-2 (стр2/стр3) | Обор | 4,6 | 5,3 | 0,7 |
| 2 | Выручка | тыс.руб. | 3 059 667 | 3 295 596 | 235 929 |
| 3 | Средняя кредиторская задолженность | тыс.руб. | 664 863 | 621 239 | -43 624 |
| 4 | Период оборачиваемости дни(360/стр1) | Дн. | 78 | 68 | -10 |

Бухгалтерский учет и отчетность

### В связи с указаниями Минфина РФ, опирающимся на действующие ПБУ , в учетную политику предприятия с 2013 г.были  внесены изменения и дополнения.

1.  Согласно ПБУ 6/01 восстановление объекта основных средств может осуществляться, среди прочего, посредством ремонта.

В соответствии с пунктом 19 ПБУ 10/99 расходы признаются в отчете о финансовых результатах:

с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (соответствие доходов и расходов);

путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, когда расходы обуславливают получение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем.

Учитывая это, а также пункт 7 ПБУ 1/2008 и пункт 19 ПБУ 4/99, регулярные крупные затраты, возникающие через определенные длительные временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные мероприятия (проверку технического состояния), отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные активы" как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей "Основные средства".

С учетом пункта 7 ПБУ 1/2008 такие затраты погашаются в течение срока указанного временного интервала и учитываются как расходы будущих периодов.

Учитывая вышеизложенное и  письмо  Минфина России от 09.01.2013 N 07-02-18/01 "Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год", принято решение об изменении порядка учета затрат по дорогостоящим капитальным ремонтам основных средств.

Затраты по дорогостоящим капитальным ремонтам основных средств, производимым в соответствии с производственной программой, учитывать на сч.97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием на 20 счет  в течение установленного  временного интервала. Критерием для признания ремонта дорогостоящим является пяти процентный барьер от общей суммы произведенных ремонтов в рамках производственной программы.

2. Долгосрочные затраты по дорогостоящему ремонту, затраты по незавершенному строительству отражать в бухгалтерском балансе по строке "Основные средства".

3. Изменен порядок учета имущества, полученного от собственника в хозяйственное ведение без увеличения уставного фонда.

Оприходование указанного имущества отражается в бухгалтерском учете по дебету счетов учета имущества и кредиту счета учета добавочного капитала, субсчет 83.4 "Получение имущества от собственника".

4. Для учета результата по выполнению инвестиционной программы "Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут" на 2008 -2010годы" введен забалансовый счет 012.

5. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  предприятием установлены общедомовые приборы учета (ОДПУ) используемых горячей воды и тепловой энергии.

Доходы и расходы по установке приборов учета отражаются обособленно по каждому узлу учета, в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Доходы формируются на основании актов приема - передачи узлов учета, подписанных собственником помещений в многоквартирных домах. Расходы включаются в себестоимость в соответствии с доходами.

Расходы по ОДПУ, не принятым собственником, независимо от причины, учитываются на счете 20 и отражаются в бухгалтерской отчетности как затраты в незавершенном производстве.

В целях обеспечения сопоставимости показателей, в бухгалтерской отчетности  изменения учетной политики отражены ретроспективно.

Кроме того, в отчетности ретроспективно  отражена существенная ошибка в сумме 21 456 132 рубля, выявленная при проверке КСП.

СГМУП "ГТС" в 2011г были учтены затраты на капитальный ремонт, следовало их учесть как затраты на техперевооружение ОС. В бухгалтерском учете сделаны исправительные проводки, увеличена стоимость основных средств (сетей), пересчитана их  амортизация.

Пояснения корректировок, внесенных в учет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013г,  прилагаются к формам отчетности.

Проверки  предприятия в текущем году:

1.Контрольно-счетной палатой города Сургута с 12.11.2012 -22.02.2013 г. была проведена проверка целевого использования средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на период 2010-2015 годы», в части тепловых сетей.

23 декабря 2013г предоставлена справка по  результатам экспертно-аналитического мероприятия "Камеральная проверка полноты и своевременности перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями города за 2011 - 2012 годы".

2. Отделом надзорной деятельности по г.Сургуту с 08.02-28.02.2013 г. были проведена плановая выездная проверки  по гражданской обороне  и о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера- нарушений обязательных требований , установленных правовыми актами не выявлено.

3.На основании запроса «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» от 23.04.13 г. по качеству ХВС от ЦТП-59,62,63  направлено письмо по выполнению мероприятий для улучшения качества воды исх.№ 2205 от 23.04.13 г.,№ 2257 от 25.04.13 г. с протоколами химического анализа.

4. На основании предписания  «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» №118 от 26.04.13 г. по качеству ХВС от ЦТП -59,62 выполнены мероприятия по улучшению воды, направлено письмо исх.№ 2275 от 26.04.13 г. с протоколами химического анализа.

5. На основании предписания  «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» №172 от 20.05.13 г. по проведению измерения уровня шума по адресу ул.Студенческая,17 кв.77 обеспечен доступ, составлен акт.

6. На основании распоряжения «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» №475,476 от 10.11.13 г. по качеству ХГВС по адресу ул.Энергетиков 1/1 выполнены мероприятия по улучшению воды , 27.12.13 г. произведен совместный отбор проб ХГВС.

7. На основании распоряжения «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» №504,505 от 26.12.13 г. по качеству ХГВС по адресу ул.Пролетарский 10/1 выполнены мероприятия по улучшению воды , 13.01.14 г. произведен совместный отбор проб ХГВС, направлено письмо  исх.№ 186 от 16.01.14 г. с протоколами химического анализа.

Директор	 СГМУП «ГТС»					В.Н.Юркин

Главный бухгалтер							Г.Н.Лузянина